MELONN

Cohort Analysis App v2

Product Requirements Document

| Versión | 2.0 — Draft |
| --- | --- |
| Fecha | Abril 2026 |
| Equipo | Revenue Ops · Finance · Desarrollo |
| Stack | Dash (Plotly) + Python + Amazon Redshift |

# 1. Visión General

La app de Cohortes v2 reemplaza la herramienta React/Firebase existente (v4) con una aplicación Dash (Plotly) conectada directamente a Amazon Redshift. El objetivo es ofrecer a Revenue Ops y Finance un análisis en tiempo real de la retención de sellers — medida tanto en revenue (NRR / NDR) como en órdenes (NOR / ODR) — sin necesidad de cargar archivos Excel manualmente.

La versión 1 validó la metodología con datos del Excel. La v2 productiviza esa metodología sobre datos vivos de Redshift, heredando la identidad visual de Melonn del SG&A Control y extendiendo las capacidades con filtros adicionales y la integración del forecast.

## 1.1 Objetivos de Negocio

- Calcular y visualizar NDR y NOR por cohorte con datos de Redshift en tiempo real

- Medir la retención de revenue desde M0 hasta M24+ para sellers colombianos y mexicanos

- Identificar cohortes de alto y bajo valor para informar decisiones de Revenue Ops y Finance

- Integrar datos reales e histórico en una sola vista continua (Feb 2021 → presente)

- Preparar la base para incorporar el Rolling Forecast de órdenes hasta Dic 2026

## 1.2 Usuarios Objetivo

| Rol | Necesidad principal | Métricas clave |
| --- | --- | --- |
| Finance | Revenue total por cohorte, NNR para modelo financiero | NNR, NRR, NDR, FX |
| Revenue Ops | Retención en órdenes, curvas de vida por cohorte | NOR, ODR, M13, M25 |
| CEO / Junta | KPIs consolidados para informes trimestrales | NOR, NNO, NNR por trimestre |

# 2. Arquitectura de Datos

## 2.1 Fuentes de Datos

El modelo combina dos fuentes de revenue mediante UNION ALL y una fuente única de órdenes:

| Tipo | Tabla Redshift | Período | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenue histórico | staging.finance.financial_planning_historical_revenue | Feb 2021 – Dic 2023 | Cargado desde Excel. 63,862 rows. |
| Revenue Redshift | staging.profitability.* (Rentabilidad_master) | Ene 2024 – presente | Subquery embebido en 02_inputs_revenue.sql |
| Órdenes (completo) | staging.orbita.sell_order | Feb 2021 – presente | Historia completa. items_reservation_date via sell_order_log. |
| Maestro sellers | core.data_warehouse.dim_seller | Siempre | cohort, segment, country_id, churn_date |

## 2.2 Queries SQL Validadas

| Archivo | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Cohortes/queries/01_inputs_orders.sql | Órdenes por seller × mes con lifecycle_month | ✅ Validada (D3) |
| Cohortes/queries/02_inputs_revenue.sql | Revenue UNION ALL: histórico + Redshift | ✅ Validada (D4) |

## 2.3 Convenciones Clave

- Cohorte = mes de primera facturación del seller (DATE_TRUNC de cohort en dim_seller)

- lifecycle_month: M1 = mes de entrada, calculado como DATEDIFF(month, cohort_month, order_month) + 1

- Fuente de órdenes: staging.orbita.sell_order — NO usar fact_sell_order (historia solo desde Ene 2023)

- items_reservation_date: MIN(action_date) de sell_order_log WHERE sell_order_state_id = 2

- Revenue: D2C/B2B con prefijos d2c_ir_ / b2b_ir_; sin filtro usar ir_ (total)

- Credit notes: excluidas por default (cubren múltiples meses → ruido)

- FX defaults: COP/USD = 3800 · MXN/USD = 17.5

# 3. Panel de Filtros Globales

Todos los filtros aplican globalmente a las 4 vistas. El sidebar es fijo (igual al SG&A Control).

| Filtro | Opciones | Default | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| País | COL · MEX · Consolidado | Consolidado | Consolidado = suma COL + MEX |
| Segmentos | Tiny · Starter · Plus · Top · Enterprise | Starter, Plus, Top, Enterprise | Tiny excluido por default desde Q1 2024 |
| Churn | Incluir / Excluir churned | Incluir | Basado en churn_date IS NOT NULL |
| Outliers | Remover / No remover | No remover | Flag en dim_seller o tabla auxiliar |
| Tipo de orden | D2C · B2B · Ambos | Ambos | fulfillment_type.order_type |
| Corte Base/Nuevos | Picker de mes | Dic 2024 | Separa NRR/NOR vs NDR/ODR |
| FX COP/USD | Input numérico | 3800 | Para vista Consolidado en USD |
| FX MXN/USD | Input numérico | 17.5 | Para vista Consolidado en USD |
| Factor estacionalidad NNR | Input numérico | Por definir | Ajusta NNR si seller entró en temporada alta |
| Tipo de cohorte | Original / Ajustada | Original | Ajustada aún no definida |

# 4. Vistas de la Aplicación

La app tiene 4 tabs principales en el sidebar. Cada tab tiene su propio panel de contenido.

## 4.1 Vista: Inputs (Datos Reales)

Equivalente al tab "Inputs Reales" del código v4

### Propósito

Mostrar los datos brutos de revenue y órdenes por seller agrupados por cohorte y mes calendario. Es la fuente de verdad antes de aplicar suavizados o cálculos de retención.

### Contenido

- Tabla triangular: filas = cohortes, columnas = meses calendario (Feb 2021 → presente)

- Selector de métrica: Revenue (MM COP/MXN/USD) u Órdenes

- Fila de totales mensuales al pie (suma de todas las cohortes activas en ese mes)

- Fila de NNR y NNO al pie (avg M2+M3 por cohorte, suavizado por estacionalidad)

- Scroll horizontal sincronizado entre header de fechas y tabla

- Celdas en 0 muestran "-" para claridad visual

### Diseño

- Header fijo con fechas calendario (sticky horizontal y vertical)

- Primera columna fija: nombre de cohorte + segmento + count de sellers

- Resaltado especial en columnas M13 y M25 (lifecycle) con borde verde #00C97A

- Color de fondo proporcional al valor de la celda (heatmap suave)

## 4.2 Vista: NOR / NRR (Retención Base)

Aplica a sellers con entrada ≤ corte Base (default: Dic 2024)

### Propósito

Visualizar la retención YoY de la base de sellers maduros. NOR es la métrica preferida por ser limpia de efectos de precio; NRR como complemento que incluye revenue.

### Sub-panel A: Tabla de datos suavizados

- Misma estructura que Inputs, pero con suavizado de 3 períodos aplicado

- Solo incluye cohortes con ≥ 13 meses de historia

- Selector para ver datos brutos vs suavizados

### Sub-panel B: Gráfico de línea NOR mensual

- Eje X: mes calendario · Eje Y: ratio NOR (%)

- Línea principal: NOR mensual calculado

- Banda de referencia: 100% (línea horizontal punteada)

- Tooltip: num, den, ratio al hacer hover sobre un punto

- NRR como segunda línea (misma escala) para comparación

### Panel de KPIs — NOR/NRR

- NOR LTM (últimos 12 meses): promedio o último valor

- NRR LTM: idem

- Tendencia: flecha ↑↓ vs trimestre anterior

### Fórmula NOR

NOR(mes_t) = Σ Orders_smooth(cohortes edad > 12m, en mes_t)
              / Σ Orders_smooth(cohortes edad > 12m, en mes_t − 12)

## 4.3 Vista: NDR / ODR (Retención por Cohorte)

Aplica a sellers con entrada ≥ Ene 2025 (post-corte Base)

### Propósito

Curva atemporal de cuánto crece una cohorte respecto a su M0. Permite comparar la maduración de cohortes de distintos meses en el mismo eje de tiempo (M0=100%).

### Tabla heatmap principal

- Filas: cohortes (ej. 2025-01, 2025-02, ...) — nuevas primero (orden descendente)

- Columnas: M0, M1, M2, ... M24 (lifecycle months)

- M0 siempre = 100%

- Celdas vacías si aún no hay datos (cohorte reciente)

- Colores:

  - ≥ 100%: verde #00C97A con opacidad proporcional

  - 80%–99%: verde suave

  - < 80%: lila suave #4827BE con opacidad

- Columnas M13 y M25: borde izquierdo grueso verde #00C97A + badge destacado en header

### Filas de promedios (pie de tabla)

- Promedio simple: media aritmética de cohortes con dato en Mn

- Promedio ponderado: ponderado por NNR de cada cohorte ← principal para informes

### Selector de métrica

- ODR (Órdenes) — default y preferido

- NDR (Revenue) — como complemento

### Panel lateral: curva de retención promedio

- Gráfico de línea: eje X = lifecycle month (M0–M24), eje Y = retención (%)

- Línea de promedio ponderado + banda de confianza (percentiles 25–75)

- Líneas individuales por cohorte (tenues, color por año de entrada)

- Marcadores verticales en M13 y M25

### Fórmula ODR

ODR(cohorte, Mn) = Orders_smooth(cohorte, Mn) / Orders_smooth(cohorte, M0)

## 4.4 Vista: NNR / NNO (Revenue y Órdenes Nuevas)

### Propósito

Medir el "tamaño" de los sellers nuevos que entran cada mes. Insumo directo del modelo financiero: cuánto revenue / cuántas órdenes nuevas ingresaron al sistema mensualmente.

### Gráfico de barras mensual

- Eje X: mes de entrada de la cohorte · Eje Y: NNR en MM COP o NNO en órdenes

- Una barra por cohorte (= mes de primera facturación)

- Desglose por segmento mediante stack o color

- Selector de métrica: NNR (revenue) vs NNO (órdenes)

### Panel de KPIs

- NNR trimestral actual vs trimestre anterior

- NNO trimestral actual vs trimestre anterior

- % variación YoY

### Fórmula NNR

NNR(cohorte) = avg( Revenue_smooth(M2) + Revenue_smooth(M3) ) × factor_estacionalidad

M0 = mes de entrada. M2 y M3 son los primeros meses completos estables. Factor de estacionalidad configurable en el panel de filtros.

# 5. Glosario de Métricas

| Sigla | Nombre | Fórmula (resumen) | Aplica a |
| --- | --- | --- | --- |
| NNR | Net New Revenue | avg(Rev M2 + Rev M3) × factor_estacionalidad | Sellers nuevos (post-corte) |
| NNO | Net New Orders | avg(Orders M2 + Orders M3) | Sellers nuevos (post-corte) |
| NRR | Net Revenue Retention | Σ Rev(cohortes maduras, t) / Σ Rev(t-12) | Base (pre-corte, YoY) |
| NOR | Net Order Retention | Σ Orders_smooth(maduros, t) / Σ Orders_smooth(t-12) | Base (pre-corte, YoY) — preferida |
| NDR | Net Dollar Retention | Rev(cohorte, Mn) / Rev(cohorte, M0) | Cohortes post-corte, M0–M24 |
| ODR | Order Dollar Retention | Orders(cohorte, Mn) / Orders(cohorte, M0) | Cohortes post-corte — preferida |

## 5.1 Suavizado de 3 Períodos

NOR, NDR y ODR aplican suavizado antes del cálculo. El suavizado evita distorsiones por picos estacionales o meses sin actividad.

smooth(seller, mes_i) = avg( values[mes_{i-2}], values[mes_{i-1}], values[mes_i] )
  -- solo periodos con valor > 0 se incluyen en el promedio

Para periodos antes del mes de entrada de la cohorte, el valor es 0 (no se incluyen en el promedio).

## 5.2 Corte Base vs Nuevos

| Grupo | Criterio (default) | Métricas aplicables | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Base | cohort_month ≤ Dic 2024 | NRR, NOR | Clientes maduros (análisis YoY) |
| Nuevos | cohort_month ≥ Ene 2025 | NDR, ODR, NNR, NNO | Primeros 24 meses de vida |

El corte es configurable por el usuario. En 2027 se esperaría mover a Dic 2025.

# 6. Stack Técnico y Arquitectura de la App

## 6.1 Componentes

| Componente | Tecnología | Notas |
| --- | --- | --- |
| Framework | Dash (Plotly) + Python 3.11 | Mismo stack que SG&A Control. Entry point: python run.py |
| Base de datos | Amazon Redshift | Credenciales via .env. Reutilizar connection.py del SG&A |
| Capa de datos | Python (psycopg2 / SQLAlchemy) | data_loader.py por vista. Cache con @lru_cache o dcc.Store |
| Visualización | Plotly Graph Objects + Dash DataTable | Heatmaps, líneas, barras. Colores Melonn. |
| Estilos | CSS inline + assets/style.css | Heredar de SG&A Control. Paleta Melonn. Poppins. |

## 6.2 Estructura de Carpetas

cohortes/
├── run.py                    ← Entry point
├── app/                      ← Dash app init + layout
├── callbacks/                ← Callbacks por vista
│   ├── cb_inputs.py
│   ├── cb_nor.py
│   ├── cb_ndr.py
│   └── cb_nnr.py
├── components/               ← Sidebar, KPI cards, filtros
├── data/                     ← data_loader.py + connection.py
├── queries/                  ← 01_inputs_orders.sql, 02_inputs_revenue.sql
├── assets/                   ← style.css, logo
└── Cohortes/                 ← Docs, queries originales, outputs

## 6.3 Flujo de Datos

- Usuario ajusta filtros en el sidebar (país, segmento, churn, FX, corte Base)

- Dash callback detecta cambio y llama data_loader con los parámetros del filtro

- data_loader ejecuta 01_inputs_orders.sql y 02_inputs_revenue.sql contra Redshift con parámetros

- Python aplica lógica de métricas: suavizado → NOR / NDR / ODR / NNR

- Dash renderiza tablas heatmap y gráficos con los datos calculados

Cache: los datos crudos se cachean por combinación de parámetros (TTL configurable, default 30 min) para minimizar queries a Redshift.

# 7. Identidad Visual Melonn

## 7.1 Paleta de Colores

| Nombre | HEX | Uso |
| --- | --- | --- |
| Page BG | #F8F7FF | Fondo de la app |
| Deep Blue | #1A1659 | Header, sidebar, texto primario |
| Primary | #4827BE | Títulos, acentos, nav activo |
| Soft Lilac | #9684E1 | Bordes suaves |
| Verde | #00C97A | Retención alta, M13/M25, métricas favorables |
| Naranja | #FF820F | Churn, métricas desfavorables |
| Muted | #6B6B9A | Texto secundario, labels |

## 7.2 Tipografía y Componentes

- Fuente: Poppins — Bold 700 para títulos, SemiBold 600 para labels, Regular 400 para texto

- Solo Light Mode — sin dark mode

- Cards: border-radius 12px · box-shadow 0 2px 16px rgba(72,39,190,0.08)

- Logo: https://i.postimg.cc/bNP45qQ2/MELONN-LOGO-Oscuro.png · sobre fondo blanco en header

- Sidebar fijo de 240px, igual al SG&A Control

## 7.3 Heatmap de Cohortes — Escala de Color

| Rango | Color | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| ≥ 100% | Verde #00C97A, opacidad 20% | Cohorte creció vs M0 — expansión |
| 80% – 99% | Verde suave, opacidad 15% | Retención buena — estable |
| < 80% | Lila #4827BE, opacidad 5% | Churn significativo |
| Sin dato | Transparente / "-" | Cohorte aún sin datos para ese lifecycle month |

# 8. Roadmap de Implementación

| # | Fase | Entregables | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Fundación de datos | Queries 01 y 02 validadas. Tabla histórica revenue cargada. | ✅ Completo |
| 1 | PRD | Este documento. | ✅ Completo |
| 2 | Scaffold de la app | Estructura de carpetas, layout Dash, sidebar, filtros conectados a Redshift. | 🔴 Pendiente |
| 3 | Vista Inputs | Tabla triangular real con heatmap, scroll sincronizado, KPIs NNR/NNO. | 🔴 Pendiente |
| 4 | Vista NOR / NRR | Tabla suavizada + gráfico de línea + KPI panel. | 🔴 Pendiente |
| 5 | Vista NDR / ODR | Heatmap de cohortes (M0–M24), promedios, curva de retención. | 🔴 Pendiente |
| 6 | Vista NNR / NNO | Gráfico de barras mensual por segmento + KPIs trimstrales. | 🔴 Pendiente |
| 7 | Factor estacionalidad | Definición del factor y su integración en NNR. | 🔴 Pendiente |
| 8 | Rolling Forecast | Integración de datos reales + forecast en NOR y ODR. | ⏳ Futuro |
| 9 | Deploy | Deploy en infraestructura Melonn. Acceso para todos los usuarios. | ⏳ Futuro |

## 8.1 Decisiones Pendientes

| Decisión | Contexto |
| --- | --- |
| Factor de estacionalidad NNR | Valor numérico para ajustar NNR cuando la cohorte entró en temporada alta (Oct-Dic). Necesita definición con Finance. |
| Excepción seller MEX | 1 seller en MEX con corte Base diferente al default. Pendiente identificar seller_id y corte correcto. |
| Cohorte "Ajustada" vs "Original" | El filtro "Tipo de cohorte" está previsto pero aún no se ha definido qué es una cohorte "Ajustada" en este contexto. |
| TTL de caché Redshift | Determinar el tiempo de expiración del caché de queries según frecuencia de actualización de los datos fuente. |

# 9. Preguntas de Negocio Abiertas

Las siguientes preguntas están identificadas como prioritarias para las próximas sesiones de trabajo. Ver también: Cohortes/research/preguntas_negocio.md

| # | Pregunta | Área | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Cuál es el ODR promedio ponderado de las cohortes 2025 a M6? | Revenue Ops | Alta |
| 2 | ¿El NOR de la base pre-2025 está por encima o por debajo de 100% en los últimos 12 meses? | Finance | Alta |
| 3 | ¿Cuánto NNR en MM COP ingresó en Q1 2025 vs Q1 2024? | Finance / Junta | Alta |
| 4 | ¿El forecast de órdenes 2025–2026 es consistente con el NDR histórico de cohortes equivalentes? | Revenue Ops | Media |
| 5 | ¿Qué segmentos tienen mejor retención a M13? ¿Enterprise supera a Starter? | Revenue Ops | Media |
| 6 | ¿Cuál es la diferencia de retención entre COL y MEX a M13? | Revenue Ops | Media |

PRD v2.0 · Melonn Cohort Analysis · Abril 2026